План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, с.Старый Буян

ул.Садовая  д.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 50м\п | июль-август |
| 2 | Ремонт лестничных площадок: а)ремонт штукатурки стен и потолков; б)известковая окраска стен и потолков; в)масляная окраска стен с расчисткой старой краски; г) масляная окраска металлических конструкций лестничных площадок; д) масляная окраска деревянных конструкций лестничных площадок; е)заделка выбоин в цементных полах | 60м2 170 м2 100м2 15м2 20м2 7м2 | апрель-май |
| 3 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | По заявкам | май-август |
| 4 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | 3шт | май |
| 5 | Восстановление отопительной системы с установкой конвекторов отопления в подъездах | 3шт | июнь-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________