План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.П. Морозова  д.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей(с установкой недостающих металлических звеньев) . | 2 шт | ноябрь |
| 2 | Остекление оконных рам | 7,5 м2 | ноябрь-декабрь |
| 3 | Ремонт отдельных участков шиферной кровли | По заявкам | май-август |
| 5 | Ремонт бетонной отмостки с устройством опалубки и подсыпкой щебня. | 24 м2 | июнь |
| 6 | Устройство ж\б крыльц и восстановление бетонных дорожек к входам в подъезды(с устройством деревянной опалубки). | 16 м2 | июнь |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________