План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.П. Морозова  д.3

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остекление оконных рам | 2,5 м2 | февраль-март |
| 2 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей.(с установкой недостающих металлических звеньев) | 4 шт | октябрь |
| 3 | Устройство металлических решеток на окна в подъездах. | 1шт | декабрь |
| 4 | Ремонт отдельных участков шиферной кровли | По заявкам | май-август |
| 5 | Укрепление деревянных поручней на ограждения лестничных маршей. | 5м\п | октябрь |
| 6 | Установка недостающего радиатора отопления на лестничной площадке | 1шт | апрель |
| 7 | Окрашивание радиатора отопления | 1шт | апрель |
| 8 | Ремонт наружнего металлического водостока: а) замена сливной воронки; б)замена отдельных звеньев | 1шт 20 м\п | июнь-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________