План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2015 год.

 Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный
ул.Первомайская д.1

№ / п/п	Наименование / работ	Объем / работ	Планируемый / срок выполнения
1	Ремонт шиферной кровли	По заявкам	В течении года
2	Восстановление и ремонт отмостки	95 м2	июль-сентябрь
3	Остекление мест общего пользования	2,5 м2	В течении года

ПРИМЕЧАНИЕ:
    Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»: Представители МКД:

        ______________________ ___________________
        ___________________
        ___________________
        ___________________
        ___________________