План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2015 год.

 Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Светлое Поле
ул. Советская д.4

№ / п/п	Наименование / работ	Объем / работ	Планируемый / срок выполнения
1	Остекление оконных рам	По заявка	В течении года
2	Ремонт отдельных участков металлической кровли	По заявка	Май-август
3	Ремонт лестничных площадок: / а)ремонт штукатурки стен и потолков; / б)известковая окраска стен и потолков; / в)масляная окраска стен с расчисткой старой краски; / г) масляная окраска радиаторов и труб отопления и металлических конструкций лестничных площадок; / д) масляная окраска деревянных конструкций лестничных площадок;	110м2	Сентябрь-октябрь

ПРИМЕЧАНИЕ:
    Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»: Представители МКД:

        ______________________ ___________________
        ___________________
        ___________________
        ___________________
        ___________________