План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2015 год.

 Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный
ул.З.Космодемьянская д.6

№ / п/п	Наименование / работ	Объем / работ	Планируемый / срок выполнения
1	Ремонт мягкой кровли	По заявкам	В течении года
2	Ремонт лестничных площадок: / а)ремонт штукатурки стен и потолков; / б)известковая окраска стен и потолков; / в)масляная окраска стен с расчисткой старой краски; / г) масляная окраска радиаторов и труб отопления и металлических конструкций лестничных площадок; / д) масляная окраска деревянных конструкций лестничных площадок; / е)заделка выбоин в цементных полах	1100 м2	январь-март
3	Заделка выбоин в цементных полах на лестничных площадках	10 м2	январь-февраль
4	Изготовление и установка оконной рамы	1 шт.	январь-февраль

ПРИМЕЧАНИЕ:
    Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

УК ООО «Мирненское ЖКХ»: Представители МКД:

        ______________________ ___________________
        ___________________
        ___________________
        ___________________
        ___________________