План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома на 2013 год  м2

Адрес:  Самарская область, Красноярский район, пос.Мирный

ул. Комсомольская дом №2

| № п/п | Наименование работ | Объём работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт отдельными местами мягкой кровли | По заявкам | май-август |
| 2 | Ремонт ж/б козырьков над входами в подъезд | 2 шт. | май |
| 3 | Ремонт ограждений лестничных маршей( установка недостающих металлических стержней) Ремонт деревянных поручней | 2 шт 2,5м/п | апрель |
| 4 | Установка защитного экрана на отопительный прибор в подъезде | 1 шт. | апрель |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ :                              Представители МКД:

______________

_________________                                                          _____________

_____________

_____________

_____________