План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.Нагорная д.3

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей.(с установкой недостающих металлических звеньев) | 2 шт | октябрь |
| 2 | Остекление оконных рам | По заявкам | В течении года |
| 3 | Мелкий ремонт входных дверей в подъезды( с устройством пружин) | 2шт | январь-февраль |
| 4 | Ремонт межблочных швов | 15 м/п | май- июнь |
| 5 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | По заявкам | май-август |
| 6 | Установка недостающих радиаторов отопления на лестничных площадках. | 2шт | июнь |
| 7 | Установка металлической двери в подвал 3 подъезд | 1 шт | март |

ПРИМЕЧАНИЕ

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________