План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.Нагорная д.4

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей(с установкой недостающих металлических звеньев) . | 2 шт | октябрь |
| 2 | Остекление оконных рам | 5м2 | январь-февраль |
| 3 | Мелкий ремонт тамбурных дверей (с устройством пружин) | 4шт | январь-февраль |
| 4 | Ремонт труб внутреннего водостока | 5 м/п | май- июнь |
| 5 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | По заявкам | май-август |
| 6 | Ремонт лестничных площадок: а)ремонт штукатурки стен и потолков; б)известковая окраска стен и потолков; в)масляная окраска стен с расчисткой старой краски; г) масляная окраска радиаторов и труб отопления и металлических конструкций лестничных площадок; д) масляная окраска деревянных конструкций лестничных площадок; | 178м2 733м2 450м2 72м2 84м2 | март -апрель |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________