План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома на 2013 год

Адрес:  Самарская область, Красноярский район, пос.Мирный

ул. Нефтяников дом №1

| № п/п | Наименование работ | Объём работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | 50 м2 | май-июнь |
| 2 | Ремонт бетонной отмостки местами: а) очистка отмостки от кустарника и сорной растительности; б) восстановление бетонной отмостки с устройством деревянной опалубки и подсыпкой щебня; | 35 м2 | май-сентябрь |
| 3 | Ремонт стен фасада местами: а)штукатурка стен цоколя цементным раствором с добавлением клея ПВА.; | 16 м2 | май-сентябрь |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ :                              Представители МКД:

______________

_________________                                                          _____________

_____________

_____________

_____________