План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2013 год.

Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п.Мирный

ул.Песочная д.3

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остекление оконных рам | 5 м2 | февраль |
| 2 | Ремонт металлических ограждений лестничных маршей. | 2 шт | октябрь-ноябрь |
| 3 | Ремонт межблочных швов | 15м/п | июнь- август |
| 4 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | 20 м2 | май-август |
| 5 | Установка отопительных приборов в подъездах | 1шт | июнь-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ»:                                         Представители МКД:

______________________                                            ___________________

___________________

___________________

___________________

___________________