План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного жилого дома на 2013 год

Адрес:  Самарская область, Красноярский район, пос.Светлое Поле

ул. Совхозная дом №4

| № п/п | Наименование работ | Объём работ | Планируемый срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт отдельных участков шиферной кровли | По заявкам | май-август |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | 8м/п | июнь-август |
| 3 | Остекление оконных переплётов | по заявкам | в течении года |
| 4 | Ремонт оголовков кирпичных дымоходов | 4шт. | май-ноябрь |
| 5 | Замена металлического конька | 6 м/п | май-август |
| 6 | Установка металлических дверей в подвальное помещение | 2 шт | март-август |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированные работы могут быть изменены и откорректированы после окончания зимнего периода,а так же при возникновении аварийной ситуации или при недостаточном количестве денежных средств поступивших от собственников.

Согласовано:

УК ООО «Мирненское ЖКХ» :                              Представители МКД:

______________

_________________                                                          _____________

_____________

_____________

_____________